## Slide 1
PLAN DE SEGURIDADE VIARIA DE GALICIA 2022-2025. VISIÓN CERO.
Irene Fernández Garrido – Antea Group
Elena de la Peña – AEC (Asociación Española de la Carretera)
REUNIÓN COS AXENTES SOCIAIS (01/10/2024)

## Slide 2: CONTEXTO MUNDIAL, EUROPEO E NACIONAL
Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da Axenda 2030
Declaración de Estocolmo
Segundo Decenio de Acción pola Seguridade Viaria 2021-2030
Referencias: Suecia, Países Baixos, Dinamarca, Australia, Nova Zelanda, Canadá.
Visión Cero para o ano 2050. Sistema Seguro
Plan Estratéxico da Unión Europea en seguridade viaria 2021-2030.
Directiva 2019/1936 sobre xestión da seguridade das infraestruturas viarias
Estratexia de mobilidade sostible e intelixente: canalizar o transporte europeo de fronte ao futuro
Estratexia de Seguridade Viaria 2021-2030 .
Referencias doutras CCAA.
Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2022-2025

## Slide 3
ANTECEDENTES
Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015
Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2016-2020
Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2022-2025

## Slide 4: Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2022-2025. Visión Cero.
FASE 1.1: ESTUDOS PREVIOS - Elaboración do documento inicial de bases.
FASE 1.2: ESTUDIOS PREVIOS - Reunión inicial con Consellerías e con actores clave.
FASE 2: DIAGNOSE.
FASE 3: DESEÑO DO PLAN DE SEGURIDADE VIARIA DE GALICIA 2022-2025.
FASE 4: SEGUIMENTO.
FASE 5: COMUNICACIÓN.
METODOLOXÍA
Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2022-2025

## Slide 5: 1.- Siniestralidade viaria en Galicia
Chart: Evolución dos accidentes con vítimas en Galicia. Vías interurbanas e urbanas
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
 | 5946 | 5498 | 5887 | 5107 | 4742 | 4686 | 4405 | 3785 | 3549 | 3654 | 3234 | 3595 | 3785 | 3887 | 4463 | 4737 | 4630 | 4380 | 4561 | 3451 | 3920 | 4493 | 4614
DATOS DE PARTIDA
PSV 2011-2015
PSV 2016-2020
Chart: Accidentalidade con vítimas na rede autonómica de estradas de Galicia. Vías interurbanas
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Total RAEGA | 1140 | 1227 | 1233 | 1299 | 1154 | 1254 | 1211 | 1230 | 1151 | 871 | 940 | 1016 | 1122
Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2022-2025

## Slide 6
Chart: Evolución histórica de feridos graves. Período 2001-2023
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
 | 2510 | 2194 | 2327 | 1608 | 1795 | 1744 | 1603 | 1170 | 980 | 1035 | 822 | 806 | 679 | 697 | 733 | 764 | 691 | 622 | 634 | 461 | 487 | 539 | 684
Chart: Evolución histórica falecidos. Período 2001-2023
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
 | 473 | 456 | 450 | 366 | 355 | 360 | 331 | 266 | 245 | 237 | 186 | 157 | 132 | 139 | 123 | 141 | 117 | 127 | 100 | 75 | 82 | 95 | 93
6
PSV 2011-2015
PSV 2016-2020
PSV 2022-2025
PSV 2011-2015
PSV 2016-2020
PSV 2022-2025
Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2022-2025

## Slide 7
Accidentalidade vulnerables na rede de estradas autonómica de Galicia
Chart: Evolución accidentes motocicletas
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
 | 170 | 138 | 134 | 107 | 148 | 173 | 174 | 165 | 145 | 136 | 138 | 149 | 192
Chart: Evolución accidentes ciclomotores
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
 | 66 | 57 | 54 | 72 | 40 | 35 | 43 | 45 | 39 | 20 | 26 | 28 | 20
Chart: Evolución de atropelos a peóns
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
 | 84 | 91 | 72 | 107 | 97 | 87 | 93 | 79 | 71 | 43 | 69 | 67 | 74
Chart: Evolución de accidentes ciclistas
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
 | 38 | 36 | 45 | 50 | 57 | 51 | 66 | 50 | 41 | 49 | 39 | 44 | 51
Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2022-2025

## Slide 8
Vítimas vulnerables na rede de estradas autonómicas de Galicia
Chart: Evolución vítimas motocicletas
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Falecidos | 9 | 8 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 11
Graves | 56 | 30 | 39 | 30 | 41 | 51 | 40 | 34 | 28 | 30 | 34 | 29 | 51
Leves | 126 | 118 | 103 | 79 | 113 | 135 | 146 | 141 | 124 | 110 | 110 | 132 | 146
Chart: Evolución vítimas ciclomotores
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Falecidos | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Graves | 18 | 8 | 13 | 15 | 11 | 8 | 7 | 11 | 6 | 4 | 5 | 11 | 9
Leves | 52 | 50 | 43 | 60 | 27 | 25 | 36 | 33 | 32 | 15 | 20 | 18 | 12
Chart: Evolución vítimas peóns
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Falecidos | 6 | 9 | 4 | 9 | 8 | 8 | 13 | 8 | 9 | 3 | 9 | 10 | 9
Graves | 36 | 48 | 22 | 40 | 40 | 25 | 20 | 18 | 24 | 11 | 22 | 21 | 25
Leves | 46 | 39 | 54 | 65 | 52 | 59 | 62 | 56 | 41 | 33 | 41 | 37 | 43
Chart: Evolución vítimas ciclistas
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Falecidos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
Graves | 8 | 9 | 11 | 16 | 15 | 17 | 11 | 6 | 6 | 10 | 11 | 5 | 7
Leves | 33 | 30 | 43 | 44 | 54 | 44 | 67 | 48 | 36 | 41 | 31 | 40 | 42
Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2022-2025

## Slide 9: 2.- Estratexia de actuación nos treitos de concentración de accidentes TCAs 2016
En outubro de 2017, o Pleno do Parlamento de Galicia aprobou unha resolución para protexer aos usuarios máis vulnerables das estradas e para mellorar a seguridade viaria en todos os treitos de concentración de accidentes (TCAs) das estradas galegas.
ACTUACIÓNS:
Elaborouse a Estratexia de Actuación nos TCAs, tomando como base os TCAs do ano 2016:
52 TCAs  Análise da sinistralidade  Deseño das actuacións  Documentos técnicos para executar as actuacións  Estratexia  35 actuacións
Mobilizáronse investimentos por importe de 14,4 M€.
Reformáronse 119 interseccións viarias en estradas autonómicas, incluíndo 24 novas rotondas.
Melloráronse 138 pasos de peóns.
EFECTIVIDADE DAS ACTUACIÓNS:
A lonxitude que ocupaban os TCAs descendeu de 87,7 quilómetros que supoñían en 2016 a 39,4 Km en 2022.
O descenso do número de accidentes con vítimas nos TCAs identificados no 2016 con respecto ao ano 2023 foi dun 59,1%.
Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2022-2025
Chart: Evolución interanual do nº de accidentes con vítimas nos TCAs (TCAs do ano 2016)
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
 | 222 | 247 | 215 | 190 | 240 | 161 | 147 | 145 | 82 | 99 | 94 | 98

## Slide 10: 3.-Estratexia de actuación nos treitos de concentración de accidentes TCAs 2021
É unha nova edición desta estratexia de eliminación de TCAs, baseada nos TCAs identificados en 2021 en estradas autonómicas, a desenvolver no marco do Plan de Seguridade Viaria 2022-2025.
Cos TCAs rexistrados no ano 2021, realizouse un estudo pormenorizado das causas dos accidentes nos TCAs, analizándose cada treito, para determinar as medidas necesarias para reducir o risco de accidente.
Cos resultados obtidos vanse elaborar 17 documentos técnicos, entre proxectos e memorias valoradas, que recollan as actuacións a executar nos TCAs nos próximos anos.
A Estratexia de Actuación en TCAs 2021, xunto coa Estratexia de Actuación en TAPM 2022, aprobouse mediante resolución da Axencia Galega de Infraestruturas do 27/05/2024.
Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2022-2025

## Slide 11: 4.-Estratexia de actuación en treitos de alto potencial de mellora TAPM 2022
Co obxectivo de conseguir “estradas que perdoen”, actuando nas marxes das estradas, sistematizouse para os vindeiros anos, a través da Estratexia de actuación nos Treitos de Alto Potencial de Mellora (TAPM) do ano 2022.
Metodoloxía de identificación dos TAPM da rede autonómica de estradas galega, adoptando o enfoque da Orde Circular 30/2012 do MITMA sobre as “Directrices del procedimiento para la gestión de tramos de concentración de accidentes y la clasificación de la seguridad de la Red de Carreteras del Estado”, realizando adaptacións segundo as características propias da rede autonómica de estradas.
A identificación dos TAPM realizouse sobre a base da análise do número de accidentes con vítimas que se rexistraron nos 5 anos anteriores e son aqueles treitos que no seu conxunto permitan alcanzar un 50% da redución potencial acumulada de costes da accidentalidade.
Cos datos de accidentalidade dos anos 2018 a 2022, na rede autonómica de estradas de Galicia obtivéronse 109 TAPM, que suman unha lonxitude de 480,4 km e un total de 1290 accidentes con vítimas.
Logo de ter os TAPM, elaborouse a Estratexia de Actuación nos TAPM 2022, que ten como obxectivo establecer para cada TAPM unha serie de actuacións de mellora da seguridade viaria:
Melloras do firme
Mellora da sinalización e do balizamento
Mellora dos sistemas de contención
Mellora da iluminación
Mellora dos itinerarios peonís
Mellora das interseccións
Medidas de calmado do tráfico e de acondicionamento de marxes
Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2022-2025

## Slide 12: ACTUACIÓNS DE SEGURIDADE VIARIA
Actuacións de mellora da seguridade viaria no ámbito dos Camiños de Santiago
Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2022-2025

## Slide 13: ACTUACIÓNS DE SEGURIDADE VIARIA
Actuacións de mellora da seguridade viaria no ámbito dos Camiños de Santiago
Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2022-2025

## Slide 14: ACTUACIÓNS DE SEGURIDADE VIARIA
Sendas peonís
Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2022-2025

## Slide 15: ACTUACIÓNS DE SEGURIDADE VIARIA
Sendas peonís
Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2022-2025

## Slide 16: ACTUACIÓNS DE SEGURIDADE VIARIA
Mellora de beirarrúas e melloras de seguridade viaria
Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2022-2025

## Slide 17: ACTUACIÓNS DE SEGURIDADE VIARIA
Mellora da seguridade viaria nas paradas de autobús
Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2022-2025

## Slide 18: ACTUACIÓNS DE SEGURIDADE VIARIA
Mellora de interseccións
Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2022-2025

## Slide 19: ACTUACIÓNS DE SEGURIDADE VIARIA
Mellora de interseccións
Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2022-2025

## Slide 20: PSVG 2022-2025
RETO |  | OBXECTIVO
1 | Visión cero en usuarios vulnerables: mellora da seguridade dos peóns. | Reducir un 25% o número de peóns atropelados en vías interurbanas e travesías.
2 | Visión cero en usuarios vulnerables: mellora da seguridade dos ciclistas. | Conseguir un aumento da mobilidade ciclista en contornas urbanas sen aumentar o número de falecidos e feridos graves. Reducir nun 25% o número de ciclistas atropelados en vías interurbanas e travesías.
3 | Visión cero en usuarios vulnerables: mellora da seguridade de usuarios de ciclomotor e motocicletas. | Conseguir que o previsible aumento da mobilidade motociclista en contornas urbanas non aumente o número de falecidos e feridos graves. Reducir nun 25% o número de motociclistas e usuarios de ciclomotor involucrados en sinistros en vías interurbanas e travesías.
4 | Programa de mellora de actitudes cara á visión cero. | Reducir un 25% a representatividade da velocidade inadecuada nos factores concorrentes dos accidentes. Reducir un 25% a representatividade do consumo de alcool e drogas como factor concorrente en vítimas de sinistros. Reducir un 25% a representatividade das distraccións como factor concorrente. Reducir un 25% os accidentes con vítimas asociados á siniestralidade viaria laboral.
5 | Programa de eliminación de tramos de concentración de accidentes (TCA). | Conseguir unha redución anual de siniestralidade e vítimas no conxunto dos TCA. Análise do 100% dos TCA identificados periodicamente.
6 | Visión cero na siniestralidade por saída de vía: plan de estradas que perdoan. | Redución do 25% dos falecidos e feridos graves por saídas de vía.
7 | Visión cero nos choques frontais e frontolaterais. | Redución do 25% dos falecidos e feridos graves por choques frontais e frontolaterais.
8 | Plan específico de mellora da infraestrutura desde a perspectiva da prevención de accidentes. | Reducir progresivamente o Índice de Perigo (accidentes con vítimas en relación ao tráfico) e o Índice de Mortalidade (falecidos en relación ao tráfico) nas vías de titularidade da Xunta de Galicia. Redución do 25% dos falecidos e feridos graves en interseccións e accesos.
9 | Plan de asistencia e apoio integral ás vítimas. | Optimizar a asistencia ás vítimas de sinistros.
10 | Accións específicas centradas en grupos de especial risco ou vulnerabilidade. | Realizar polo menos 10 accións anuais orientadas a grupos obxectivo.
Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2022-2025
ACTUALIZACIÓN DO DOCUMENTO INICIAL

## Slide 21
Reto 1 | Visión cero en usuarios vulnerables: mellora da seguridade dos peóns. |  |  |  | 
 | Accións previstas: |  | Revisión 2022 | Revisión 2023 | Revisión 2024
 | 1.1 Construción de beirarúas e sendas peonís |  | Executada | Executada | ---
 | 1.2 Mellora da seguridade en travesías, pasos peonís e cruces sen prioridade |  | Executada | Executada | ---
 | 1.3 Mellora da accesibilidade e seguridade das paradas de autobús |  | Executada | Executada | ---
 | 1.4 Repartición de elementos reflectores para usuarios vulnerables – peóns |  | Executada | Executada | ---
 |  | Das 4 accións que se plantexaron ao comezo do Plan, en 2022 executáronse todas, non sendo incorporada ningunha acción nova. O que representa un grao de cumprimento do Reto do 100%. |  |  | 
100 %
Reto 2 | Visión cero en usuarios vulnerables: mellora da seguridade dos ciclistas. |  |  |  | 
 | Accións previstas: |  | Revisión 2022 | Revisión 2023 | Revisión 2024
 | 2.1 Construción de carrís bici |  | Executada | Executada | ---
 | 2.2 Repartición de elementos reflectores para usuarios vulnerables - ciclistas |  | Non iniciada | Executada | ---
 |  | Das 2 accións que se plantexaron ao comezo do Plan, en 2022 executouse 1. No ano 2023, ambas accións foron executadas, o que representa un grao de cumprimiento do Reto do 100%. |  |  | 
100 %
Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2022-2025
ACTUALIZACIÓN DO DOCUMENTO INICIAL

## Slide 22
Reto 3 | Visión cero en usuarios vulnerables: mellora da seguridade de usuarios de ciclomotor e motociclistas |  |  |  | 
 | Accións previstas: |  | Revisión 2022 | Revisión 2023 | Revisión 2024
 | 3.1 Cursos de condución segura para usuarios de motocicleta |  | Non iniciada | Non iniciada | ---
 | 3.2 Instalación de sistemas de protección para motociclistas en barreiras de seguridade |  | Executada | Executada | ---
 |  | Das 2 accións plantexadas ao inicio do Plan, ao finalizar o ano 2023, unha aínda non se iniciou. O que representa un grao de cumprimento do Reto do 50%. |  |  | 
50 %
50 %
Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2022-2025
ACTUALIZACIÓN DO DOCUMENTO INICIAL

## Slide 23
ACTUALIZACIÓN DO DOCUMENTO INICIAL
Reto 4 | Programa de mellora de actitudes cara á visión cero (I) |  |  | 
 | Accións previstas: | Revisión 2022 | Revisión 2023 | Revisión 2024
 | 4.1 Campañas de comunicación de Seguridade Viaria | Executada | Executada | Executada
 | 4.2 Repartición de dispositivos luminosos V-16 | Executada | Non executada | ---
 | 4.3 Programa “`Cambio de Sentido" | Executada | Executada | ---
 | 4.4 Intervencións informativas para a prevención do consumo de sustancias psicoactivas nos espazos públicos de ocio e botellón | Executada | Executada | ---
 | 4.5 Canle de difusión da seguridade viaria á cidadanía "xanela aberta á familia" | Executada | Executada | ---
 | 4.6 Análise da accidentalidade laboral por sinistros de tráfico no marco do observatorio galego das condicións de traballo do issga | Executada | Executada | ---
 | 4.7 Campañas de sensibilización sobre seguridade viaria entre os traballadores | Executada | Executada | ---
 | 4.8 Xornadas técnicas sobre seguridade viaria no ámbito laboral | Executada | Executada | ---
 | 4.9 Accións de sensibilización coa poboación infantil | Executada | Executada | ---
 | 4.10 Accións formativas para traballadores do transporte público e condutores profesionais | Executada | Executada | ---
 | 4.11 Iitinerario escolar seguro - Plan Proxecta | Non iniciada | Non iniciada | ---
 | 4.12 Materia de libre configuración “Mobilidade escolar sostible e segura" | Executada | Non executada | ---

## Slide 24
Reto 4 | Programa de mellora de actitudes cara á visión cero (II) |  |  |  | 
 | Accións previstas: |  | Revisión 2022 | Revisión 2023 | Revisión 2024
 | 4.13 Portal específico de Seguridade Viaria |  | Non iniciada | Non iniciada | ---
 | 4.14 Elaboración de materiais didácticos ou pedagóxicos sobre a mobilidade orientados ao contexto educativo |  | Non iniciada | Non iniciada | ---
 | 4.15 Programa de mobilidade sostible e segura - Plan Proxecta |  | Executada | Executada | ---
 | 4.16 Accións formativas con contidos de educación viaria para o profesorado |  | Non iniciada | Non iniciada | ---
 | 4.17 Accións formativas con contidos en educación viaria para persoas adultas en réxime penal |  | Ejecutada | Non executada | ---
 | 4.18 Campañas de sensibilización en seguridade viaria dirixidas a pais e fillos |  | Executada | Executada | ---
 | 4.19 Formación específica en seguridade viaria para policía local e agrupacións de voluntarios na intervención dos accidentes en estrada |  | Executada | Executada | ---
 | 4.20 Actividades de formación en seguridade viaria para empregados públicos |  | Executada | Executada | ---
 |  | Das 20 accións que se plantexaron ao inicio do Plan, en 2022 iniciáronse 16. Ao finalizar o ano 2023, catro accións aínda non se iniciaron. O que representa un grao de cumprimento do Reto do 80%. |  |  | 
20 %
80 %
Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2022-2025
ACTUALIZACIÓN DO DOCUMENTO INICIAL

## Slide 25
Reto 5 | Programa de eliminación de tramos de concentración de accidentes (TCA). |  |  |  | 
 | Accións previstas: |  | Revisión 2022 | Revisión 2023 | Revisión 2024
 | 5.1 Plan de identificación e xestión dos tramos de concentración de accidentes e outras accións de seguridade viaria |  | Executada | Executada | ---
 | 5.2 Mellora de interseccións e accesos |  | Executada | Executada | ---
 |  | As 2 accións que se plantexaron ao comezo do Plan foron executadas tanto en 2022 como en 2023. O que representa un grao de cumprimento do Reto do 100%. |  |  | 
100 %
Reto 6 | Visión cero na siniestralidade por saída de vía: plan de estradas que perdoan. |  |  |  | 
 | Accións previstas: |  | Revisión 2022 | Revisión 2023 | Revisión 2024
 | 6.1 Mellora da seguridade das marxes das estradas |  | Executada | Executada | ---
 |  | O Reto 6 foi plantexada ao inicio do Plan cunha única medida que foi executada tanto en 2022 como en 2023. O que representa un grao de cumprimento do Reto do 100 %. |  |  | 
100 %
Reto 7 | Visión cero nos choques frontais e frontolaterais. |  |  |  | 
 | Accións previstas: |  | Revisión 2022 | Revisión 2023 | Revisión 2024
 | 7.1 Accións específicas para reforzar a separación de sentidos |  | Executada | Executada | ---
 |  | Expúxose unha única acción ao comezo do Plan, que foi executada tanto en 2022 como en 2023. O que representa un grao de cumprimento do Reto do 100%. |  |  | 
100 %
Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2022-2025
ACTUALIZACIÓN DO DOCUMENTO INICIAL

## Slide 26
Reto 8 | Plan específico de mellora da infraestrutura desde a perspectiva da prevención de accidentes |  |  |  | 
 | Accións previstas: |  | Revisión 2022 | Revisión 2023 | Revisión 2024
 | 8.1 Consideración da compoñente de seguridade viaria na planificación e ordenación do territorio |  | Executada | Executada | ---
 | 8.2 Incorporación da seguridade viaria nos proxectos de estradas |  | Executada | Executada | ---
 | 8.3 Construción de novos eixos de comunicación |  | Executada | Executada | ---
 | 8.4 Accións de conservación da rede viaria |  | Executada | Executada | ---
 | 8.5 Accións en camiños rurais: execución de obras e creación de novos camiños |  | Executada | Executada | ---
 | 8.6 Desenvolvemento da normativa e recomendacións de seguridade viaria en infraestruturas |  | Executada | Executada | ---
 |  | Tanto en 2022 como en 2023 executáronse as 6 accións que se plantexaron ao comezo do Plan, non eliminándose nin incorporado accións novas. O que representa un grao de cumprimento do Reto do 100%. |  |  | 
100 %
Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2022-2025
ACTUALIZACIÓN DO DOCUMENTO INICIAL

## Slide 27
Reto 9 | Plan de asistencia e apoio integral ás vítimas |  |  |  | 
 | Accións previstas: |  | Revisión 2022 | Revisión 2023 | Revisión 2024
 | 9.1 Seguimento e mellora da atención prestada a través do centro de atención a emerxencias do cae 112 |  | Executada | Executada | ---
 | 9.2 Ampliación e mellora dos equipos dos servizos de protección civil e de bombeiros |  | Executada | Executada | ---
 | 9.3 Mellora dos equipos de intervención dos parques de bombeiros en sinistros de tráfico |  | Non iniciada | Executada | ---
 | 9.4 Asistencia psicolóxica ás vítimas e familiares |  | Executada | Executada | ---
 | 9.5 Participación en proxectos para mellorar e optimizar a eficiencia e calidade nas accións sanitarias das vítimas de sinistros de tráfico |  | Executada | Executada | ---
 | 9.6 Formación para a mellora do coñecemento na atención ao paciente politraumatizado |  | Executada | Executada | ---
 | 9.7 Elaboración de procedementos de actuación conxunta de primeiros intervenientes en sinistros |  | Executada | Executada | ---
 | 9.8 Optimización da resposta a sinistros de tráfico no medio rural e urbano |  | Executada | Executada | ---
 | 9.9 Asistencia psicolóxica ás vítimas e familiares no postaccidente |  | Executada | Executada | ---
 |  | Das 9 accións que se plantexaron ao comezo do Plan, en 2022 executáronse 8. Ao finalizar o ano 2023, todas as accións previstas iniciáronse. O que representa un grao de cumprimento do Reto do 100 %. |  |  | 
100 %
Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2022-2025
ACTUALIZACIÓN DO DOCUMENTO INICIAL

## Slide 28
Reto 10 | Accións específicas centradas en grupos de especial risco ou vulnerabilidade |  |  |  | 
 | Accións previstas: |  | Revisión 2022 | Revisión 2023 | Revisión 2024
 | 10.1 Posta en valor da inspección técnica de vehículos como instrumento de mellora da seguridade viaria |  | Executada | Executada | ---
 | 10.2 Accións de control do transporte por estrada |  | Executada | Executada | ---
 | 10.3 Accións de control do transporte por estrada - tacógrafos |  | Executada | Executada | ---
 | 10.4 Consulta pública de talleres habilitados |  | Executada | Executada | ---
 | 10.5 Medidas para reducir a siniestralidade con fauna |  | Executada | Executada | ---
 | 10.6 Seguimento dos tramos de concentración de accidentes con animais (TCAA) |  | Executada | Executada | ---
 | 10.7 Charlas informativas sobre seguridade viaria en centros sociocomunitarios de benestar |  | Executada | Executada | ---
 |  | As 7 accións plantexadas ao inicio do Plan foron executadas tanto en 2022 como en 2023. Non se eliminaron nin incorporaron accións novas. O que representa un grao de cumprimento do Reto do 100 % |  |  | 
100 %
Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2022-2025
ACTUALIZACIÓN DO DOCUMENTO INICIAL

## Slide 29
 | Outras accións estratéxicas de carácter transversal |  |  |  | 
 | Accións previstas: |  | Revisión 2022 | Revisión 2023 | Revisión 2024
 | A. Adhesión da Xunta de Galicia á Carta Europea de Seguridade Viaria |  | Non iniciada | Non iniciada | Executada
 | B. Plan de Transporte Público de Galicia |  | Executada | Executada | ---
 | C. Implantación de tecnoloxía ​​para mellorar a seguridade viaria |  | Non iniciada | Non iniciada | ---
 | D. Programa de obtención do permiso de conducir para persoas en risco de exclusión social |  | Executada | Executada | ---
 |  | Das 4 accións plantexadas ao comezo do Plan, en 2022 executáronse 2. Ao inicio do 2024, unha das accións previstas aínda non se iniciou e incorporouse outra nova medida. O que representa un grao de cumprimento do Obxectivo do 75%. |  |  | 
75 %
25 %
Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2022-2025
ACTUALIZACIÓN DO DOCUMENTO INICIAL

## Slide 30
Reunión con entidades crave en seguridade viaria: 01/10/2024.
Comunicación.
Seguimento e revisión.
Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2022-2025
SEGUINTES PASOS

## Slide 31
PLAN DE SEGURIDADE VIARIA DE GALICIA 2022-2025. VISIÓN CERO.
Irene Fernández Garrido – Antea Group
Elena de la Peña – AEC (Asociación Española de la Carretera)
REUNIÓN COS AXENTES SOCIAIS (01/10/2024)
GRAZAS POLA SÚA ATENCIÓN